四川省质量协会办公楼二、七层拆除工程

比

选

文

件

比   选   人：四川省质量协会

2021 年 8月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 比选须知	3

比选须知前附表	3

第三章 评标办法（综合评估法）	11

1、评标方法	15

2、评审标准	15

3、评标程序	15

第四章 合同条款及格式	18

第五章 工程量清单（另册）	20

第六章 图纸（另册）	21

第七章 技术标准和要求	22

第八章 比选申请文件格式	23

一、比选申请函及比选申请函附录	25

（一）比选申请函	25

（二）比选申请函附录	26

二、法定代表人身份证明	27

二、授权委托书	28

三、已标价工程量清单	29

四、施工组织设计	30

五、其他材料	31

# 第一章 比选公告

四川省质量协会办公楼二、七层拆除项目

比 选 公 告

1．比选条件

1.1本次四川省质量协会办公楼二、七层拆除工程共分为一个标段。根据四川省质量协会工作安排，项目已具备招标条件，现对该维修改造工程项目实行公开比选施工单位，建设资金来源自有资金，项目出资比例为 100%，比选人为 四川省质量协会。

2．项目概况与比选范围

2.1建设地点：四川省成都市武侯区黉门街79号附1号

2.2工程规模：本工程为四川省质量协会办公楼装修改造拆除工程，项目位于四川省成都市武侯区黉门街79号附1号。工程范围为办公楼装修改造拆除，主要工程内容包括：办公楼二层的部分填充墙及立面的砖砌柱、卫生间设施及废旧桌椅、线管、灯具等拆除，垃圾清运；办公楼七层的危旧房全部拆除清运。

2.3计划工期：  15  日历天。

2.4比选范围：清单及施工方案范围内所有内容。

2.5标段划分：1个标段。

3．比选申请人资格要求

3.1资质等级要求：

（1）须具有独立法人资格；

（2）业绩要求：无；

（3）财务状况：无；

（4）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；比选申请人及其法定代表人未被人民法院列入失信被执行人名单（提供http://shixin.court.gov.cn/index.html查询结果）。

（5）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

3.2 本次招标不接受联合体参选。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参加比选者，请于2021年 8 月 20 日通过四川省质量协会官网获取,在获取时间内将相应且有效的报名资料以彩色扫描件形式发送到指定邮箱： 676571015@qq.com   。报名资料为：经办人单位介绍信原件或法定代表人授权委托书原件扫描件、经办人身份证、营业执照副本扫描件（可以为复印件盖鲜章扫描件）。

5.比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2021 年 8 月 23 日10：00	，地点为四川省成都市武侯区黉门街79号附1号。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6．联系方式

| 比选人： | 四川省质量协会 |
| --- | --- |
| 地 址： | 四川省成都市武侯区黉门街79号附1号 |
| 联系人： | 郭老师 |
| 电 话： | 18782950895 |

# 第二章 比选须知

## 比选须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 四川省质量协会 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 四川省质量协会办公楼二、七层拆除工程 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 清单及施工方案范围内所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 15 日历天 |
| 1.3.3 | *质量要求 | 符合现行的《建筑施工工程质量验收统一标准》，并经甲方验收合格。 |
| 1.4.1 | *比选申请人资质条件、能力和信誉 | 1．资质等级条件：须具有独立法人资格； 2．财务要求：无； 3．信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；比选申请人及其法定代表人未被人民法院列入失信被执行人名单（提供http://shixin.court.gov.cn/index.html查询结果）。 4．类似业绩：无； 5. 企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。 |
| 1.4.2 | *是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11 | *分包 | 不允许 |
| 1.12 | *偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 工程量清单、施工图图纸、补遗文件及答疑（若有）等 |
| 2.2.2 | *比选截止时间 | 2021年 8 月 23 日上午10时00分 |
| 3.3.1 | *比选有效期 | 比选截止日后10天 |
| 3.4.4 | 参选保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与比选人签订合同； （2）没有明示但不按照比选文件、中选人的比选申请文件、中选通知书要求与比选人签订合同。 比选申请人在参选活动中串通投标、弄虚作假的，参选保证金也不予退还。 （3）比选申请人在参选活动中串通投标、弄虚作假的； （4）法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5.2 | *近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.7.1 | 比选申请文件格式 | （1）比选申请人不得对比选文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）比选申请人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为比选申请文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按比选文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按比选文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但比选文件中另有规定的从其规定。 （4）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。比选申请文件字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、参选价格的，应作废标处理。 （6）比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评选委员会应要求比选申请人提供原件核验。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖法人章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、参选专用章等）或下属单位印章代替。 （3）比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参选而不委托代理人参选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参选，由委托代理人签字,也可由法定代表人签字。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正本壹份，副本壹份，提供与比选申请文件正本一致的电子文档 壹 份（U盘或光盘） |
| 4.1.1 | 比选申请文件的包装和密封 | 比选申请文件的正本、副本和电子文件应密封完好(包装形式不限)，封口处加盖比选申请人单位章 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 比选人的地址： 比选人全称： （项目名称） 比选申请文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 四川省质量协会（四川省成都市武侯区黉门街79号附1号 ） |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 6.1.1 | 评选委员会的组建 | 评选委员会构成: 4 人 |
| 7.1 | 是否授权评选委员会确定中标人 | 由评选委员会推荐中标候选人。中选候选人数为：1～3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 本项目不缴纳 |
| 7.4 | 签订合同 | 比选人和比选申请人应当在比选申请有效期内并在自中选通知书发出之日起30 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。 合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。 |
| 10.1 | 比选控制价 | 本项目比选控制价即比选最高限价 元，详见工程量清单。比选申请人的比选申请报价不得高于比选控制价，否则作否决投标处理。 |
| 10.2 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的参选报价、比选申请文件中比选申请函的参选总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 10.4 | 串通参选的认定 | 有下列11种情形之一的，经评标委员会集体表决后认定串通参选行为： （1）不同比选申请人的比选申请文件内容是否存在非正常一致； （2）不同比选申请人的比选申请文件是否错漏之处一致； （3）不同比选申请人的参选报价或者报价组成是否多处出现异常且一致或者呈规律性变化； （4）不同比选申请人的比选申请文件是否由同一单位或者同一个人编制； （5）不同比选申请人的比选申请文件是否相互混装； （6）不同比选申请人的比选申请文件是否由同一台电脑编制； （7）不同比选申请人是否授权委托同一人参选； （8）比选申请人是否替其他比选申请人交纳参选保证金； （9）不同比选申请人是否聘请同一人为其参选提供技术或者经济咨询服务，但比选项目本身要求采用专有技术的除外； （10）是否有其他串标、围标情形。 |
| 10.5 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，中选人不得变更项目经理、项目主要人员。 凡比选文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。 |
| 10.6 | 比选须知前附表和比选须知不一致的地方以比选须知前附表为准 |  |
| 10.7 | 比选申请人声明所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 比选申请人声明不存在限制比选情形但被发现存在限制比选情形的，构成隐瞒，属于虚假参选行为。 如比选申请文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该比选申请文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，比选人和比选行政监督部门可以取消中选候选人或中选资格。 |  |

比选须知

一、项目概况

1、本工程为四川省质量协会办公楼装修改造拆除工程，项目位于四川省成都市武侯区黉门街79号附1号。工程范围为办公楼装修改造拆除，主要工程内容包括：办公楼二层的部分填充墙及立面的砖砌柱、卫生间设施及废旧桌椅、线管、灯具等拆除、恢复，垃圾清运；办公楼七层的危旧房全部拆除清运，并且屋面做防水处理。

2、建设地点：四川省成都市武侯区黉门街79号附1号。

3、工期要求： 15  日历天。

二、本次比选范围为：清单及施工方案范围内所有内容。

三、比选申请人的资质条件：详见比选公告

四、合同划分：1个标段。

五、比选补偿及比选货币

5.1、比选申请人在本次比选过程中所发生的一切费用，无论中选与否均由比选申请人自行承担。

5.2、所有价款均以人民币结算和支付。

七、参选保证金

详见比选须知前附表

八、履约保证金

无。

九、比选申请文件的编制

9.1、比选申请文件应包括下列内容：

一、比选申请函及比选申请函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、己标价工程量清单

四、施工组织设计

五、其他材料

十一、参选报价

11.1、计价方式：采用工程量清单综合单价法。

比选申请人应根据比选人提供的比选文件、施工方案、工程量清单及相关资料编制比选报价，其材料价格按现行市场价进行。

11.2、比选申请人的报价应是本工程的全部报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。比选申请人应结合企业自身成本等核算进行报价，各比选申请人报价不得低于企业成本。

11.3 、比选申请人的报价应包括施工设备、劳务、材料、安装、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任。

11.4 、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，比选申请人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用己包含在工程量清单的其他单价和合价中，比选人将不予支付。比选申请人在分部分项工程量清单中多报的细目、单价或总价比选人将不予接受，其比选申请书将被拒绝。

11.5、比选申请人的报价中应含的保险费按如下规定办理：

11.5.1、除比选申请人装备险和比选申请人职工的(人身)事故险外，鉴于本合同的具体情况，对本工程项目的保险采取自愿投保的方式，比选申请人应根据自己的技术管理水平和对本条款风险的预测和决策能力，全面考虑是否投保或投保哪些险种，其确定投保的保险费由比选申请人承担支付，并包含在所报的单价或总价中，不单独报价。

11.5.2、比选申请人装备险和比选申请人职工的(人身)事故险为强制投保，其中职工的（人身）事故险保额不得低于每人100万元人民币，由比选申请人自行投保，保险费由比选申请人承担并支付，并包含在所报的单价或总价中，不单独报价。

11.6、比选申请人因承包本工程需缴纳的一切税费均由比选申请人承担，并包含在所报的单价或总价内。

11.7、比选申请人的工程量清单中有对比选人所提供的工程量清单的项目名称、工程量、计量单位等进行删除或修改的，评审委员会将判定其为不实质性响应本比选文件。

11.8、对于符合要求的比选申请书，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错应予以修正，其修正原则如下：

11.8.1、当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准：

11.8.2、当单价与工程量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

11.8.3、当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

11.8.4、组成综合单价的材料单价与比选报价中主要材料价格表中的材料单价不一致时，以主要材料价格表中的单价为准，并修改相应的综合单价和合价。按以上原则对算术性差错的修正，应取得比选申请人的同意，并确认修正后的最终比选价。如果比选申请人拒绝确认，则视为比选申请人放弃比选；经算术错误修正后的比选申请书总价高于比选人给定的控制价，该比选申请人的申请书比选人将不予接受。

11.9比选人提供的工程量清单如有漏项或发生设计变更时，若比选申请人的报价清单中有相同或同类项目，则采用报价清单中相同或同类项目的单价；若无则参照比选申请人报价时的优惠水平由甲、乙双方协商执行。

11.10、比选人提供统一的工程量清单，由各比选申请人根据比选人提供的施工方案进行比选报价。比选报价中所报价格均包括完成该工程项目的成本、利润、规费、税金、总分包相关费用和风险费等所有费用。

11.11、报价方法：清单报价

十二、比选申请文件装订、密封及标志

12.1、所有文件胶装（不得使用活页装订），否则，由此造成文件的缺损由比选申请人自行负责。

12.2、比选申请人应按规定，向比选人递交比选申请文件，正本壹份，副本壹份，提供与比选申请文件正本一致的电子文档一份（U盘或光盘）。当正本与副本有不一致时，以正本为准。（比选申请文件的封面上应相应有“正本”或“副本”标记）

12.3、比选申请人应将比选申请文件和电子文档合在一起装入密封袋；在密封袋的封口处加盖公章。密封袋上应清楚地标明：详见比选须知前附表

12.4、如果比选申请文件没有按规定装订和加写标记及密封，比选人将不承担比选申请文件提前开封的责任，其比选申请文件将被拒绝。

十三、比选申请文件提交

13.1、比选申请人应于确定的参选截止时间之前将比选申请文件递交至确定的地点。

13.2、比选人可以按规定以补充通知的方式酌情延长参选截止时间，原定参选截止时间之前关于比选参选方面的约定仍适用。

十四、比选申请文件撤回及修改

14.1、比选申请人递交比选申请文件后，可于参选截止之前以书面方式向比选人递交撤回或补充修改其比选申请文件的通知。参选截止之后至参选有效期终止之前，比选申请人将不能撤回或修改比选申请文件。

14.2、比选申请人撤回或修改比选申请文件的通知，应按规定进行标记及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。

14.3、比选申请人在参选截止之前以书面方式向比选人递交的补充、修改内容为比选申请文件的组成部分。

十五、比选会一般规定

15.1、比选申请人应按本比选文件中规定的时间、地点参加比选会。

15.2、按规定提交合格撤回通知的比选申请文件不予开封，并退回比选申请人。

15.3、比选会之后至宣布授予合同之前，比选会、评标过程的一切相关资料及信息不得向任何人员泄露。

15.4、经确认的无效比选申请文件，比选人将予以拒绝。

十六、开启标书后，经确认有下列情况之一的为无效比选申请文件：

（1）以他人名义参选，与其他比选申请人、比选人串标，提供虚假文件的；

（2）不符合本比选文件规定的；

（3）比选申请人未提交参选保证金；

无效比选申请文件不进入比选会程序。

十七、授予合同

17.1、比选人将以《中选通知书》的方式通知中选人其参选被接受。

17.2、比选人一般应在比选文件发出后15日内确定中选人，最迟应在比选有效期结束日30个工作日前确定。

17.3、中选通知书将明确比选人对中选人按照施工合同要求，完成本项目的中选价格、工期、质量以及合同签订等。

17.4、中选通知书将作为施工合同的组成部分。

十八、授予及废除授予

18.1、比选人将把合同授予经法定程序确定的中选人。

18.2、中选通知书发出之后，比选人若查实中选人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

（1） 弄虚作假或与其他比选申请人串通骗取中选；

（2） 因中选人过错而未能按照规定与比选人签订合同；

（3） 因中选人过错而未能按照规定向比选人提交履约保证；

（4） 法律法规规定的其它明显损害比选人利益和公共利益的情形。

18.3、中选人因上述原因被废除授予，将要承担下列违约责任：

18.3.1、中选人缴纳的比选保证金不予退还。

18.3.2、中选人承担由此可能给比选人造成的其它损失。

十九、签订合同

19.1、比选人及中选人应在中选通知书发出之日起30日内，由双方法定代表人（或其授权代表）共同签订施工合同。

19.2、未能于规定期限内签署施工合同的，责任方应承担对方的相应损失。

19.3、比选人和中选人若无法按中选通知书规定签订施工合同时，应协商解决，协商无效时应按相关法律法规解决。

# 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 比选申请人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 签字、盖章要求 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第 3.7.3项规定 |
|  |  |  | 比选申请文件格式 |  | 符合“比选申请文件格式”的要求和第二章“比选须知前附表”第 3.7.1项规定 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，即符合第二章“比选须知前附表”第10.3款要求 |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  | 无 |
|  |  |  | 资格要求 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 比选范围 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 计划工期 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 比选有效期 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 参选保证金 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 最高限价 |  | 符合第二章“比选须知前附表”第7.3.1项规定，不超过最高限价 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |  |
| 2.1.4 | 参选报价评审标准 | 2.1.4(1) | 参选报价评审 | 报价评审组对通过比选申请文件形式评审、资格评审、响应性评审的比选申请文件进行参选报价初步评审。 参选报价有下列情况之一的，报价评审组应当否决其参选： （一）比选申请人比选申请函中填报的金额或参选报价文件中参选总价的金额（修正前）超过招标文件中公布的最高限价的； （二）参选报价文件（包括比选申请函）中的任何单价、合价或总价，不论大写金额或小写金额不唯一； 本次比选允许算数修正，报价评审组对清标中发现参选报价存在算数性错误的，应按以下原则对参选报价进行修正： （一）当综合单价与工程量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准修正合价及总价，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修正综合单价； （二）当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。 报价评审组修正后的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格或修正后价格高于最高限价的，评标委员会应否决其参选。 |  |
|  |  | 2.1.4(2) | 低于成本评审 | 报价评审组只对通过报价初步评审后的参选报价进行低于成本评审。 一、低于成本评审的前提条件 当比选申请人参选报价中的评审价（即修正后的参选报价）满足下列情形之一时，报价评审组必须对比选申请人的参选报价是否低于成本进行评审： - 比选申请人的评审价金额与最高限价的比值（比值＝评审价金额÷最高限价相应价格，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于85%。 - 评审价金额与最高限价相应价格的比值（比值＝评审价金额÷最高限价相应价格，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于90%时，且与所有比选申请人（指比选申请文件全部内容经过详细评审而未被否决的比选申请人）的评审价金额算术平均值的比值（四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于95%。 二、低于成本评审的程序 （1）评审及询问：报价评审组的询问以书面形式进行，比选申请人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，但澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选申请文件的实质性内容，并由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 （2）评估及判断：具有以下情况的之一的，应认定该比选申请人以低于成本报价竞标，被判定为低于成本竞标的参选报价，报价评审组应否决其参选： ①认为比选申请人参选报价不可行的； ②比选申请人对报价评审组提出的询问不能说明理由或报价评审组经评审认为其理由不能成立的； ③比选申请人对报价评审组提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的。 三、对满足低于成本评审条件的参选报价，报价评审组经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。 四、询问形式及原则 报价评审组的询问必须以书面形式进行，比选申请人对询问的答复、澄清、解释均应采用书面形式，并由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 比选申请人对报价评审组的询问不作答复的，报价评审组在评审时将按不利于比选申请人的情形认定。 报价评审组只能对参选报价中的相关问题向比选申请人提出询问并要求其作出必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选申请文件的实质性内容。 五、评估及判断原则： 报价评审组应对比选申请人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、论证、评估和判断。 报价评审组在判定低于成本竞标发生分歧时，以超过半数以上的报价评审组的意见作出参选报价是否低于成本竞标的判断依据。当报价评审组为偶数，对判定参选报价是否低于成本竞标发生分歧且均未超过半数时，应将不同评审意见提交评标委员会全体评标专家进行审议，由评标委员会全体评标专家表决，按超过半数以上的表决意见作为判定参选报价是否低于成本竞标的依据。 |  |
| 2.3 |  | 推荐中标候选人 | 1、只有通过参选报价是否低于成本评审，未被认定为低于成本报价竞标的比选申请人方可能被推荐为中标候选人或直接确定为中标人。 2、评标委员会按综合得分由高至低顺序依次推荐前1-3名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目比选人将确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，比选人可以确定排名第二的为中选人，依此类推。 3、采用综合评估法时，若比选申请人得分相同，评标委员会应按照评审价从低到高的顺序推荐中标候选人或直接确定中标人，若评审价再相同，由比选人确定中标候选人顺序或直接确定中标人。 |  |  |
| 2.4 |  | 补充 说明 | 评标委员会经评审否决不合格参选后，因有效参选（指经过全部评审而未被否决的参选，下同）不足三个的使得参选明显缺乏竞争的，可以否决全部参选： 参选明显缺乏竞争由评标委员会认定：比选申请人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及参选报价等方面认定。 评标委员会否决全部参选或认定可以继续评审的，应当在评标报告中书面说明理由。 |  |  |

## 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由比选人自行确定。

## 2、评审标准

## 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 2.2 评分标准

2.2.1 评分标准

见评标办法前附表。

## 3、评标程序

## 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选须知前附表”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。当比选申请人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其参选作否决参选处理：

(l）第二章“比选须知前附表”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 参选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。

(1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点位数不做强制性要求。

3.2.3 评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他参选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其参选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其参选作否决参选处理。

## 3.3 比选申请文件的澄清和补正

3.3.1 评标专家在评审过程中，对认为需要比选申请人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向比选申请人发出书面《评标专家向比选申请人质疑函》进行询问。比选申请人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

3.3.2如果评标专家对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求澄清、说明或补正，比选申请人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说明。

3.3.3在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交的比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4如果比选申请人未按要求及时提交《评标专家向比选申请人质疑函》，其参选应予以否决。

## 3.4 招标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会对认为需要比选人对招标文件进行解释、说明的事项，应由评标委员会向比选人发出书面《评标专家向比选人质疑函》进行询问。比选人的解释、说明应当采用书面形式，并由比选人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。比选人的解释、说明应当合法、公平、公正，并不得改变招标文件的实质性内容。

3.4.2如果比选人未按要求提交《评标专家向比选人质疑函》，评标专家可拒绝评标或按不利于比选人的方式处理，比选人承担相应责任。

## 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“比选须知前附表”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告

# 合同条款及格式

拆除工程合同书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲方将成都市黉门街79号附1号四川省质量协会办公楼二层、七层所涉及的部分墙体拆除、恢复施工和垃圾清运发包给乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。、

- 施工内容及工程量：

- 施工内容：办公楼二层的部分填充墙及立面的砖砌柱、卫生间设施及废旧桌椅、线管、灯具等拆除、垃圾清运。办公楼七层的危旧房全部拆除清运。

2、拆除标准：按施工内容完成及建筑垃圾建渣弃运场外。

3、注意：施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。

二、工程价款及结算方式：

1、工程价款：

本工程合同包干价为¥             ，大写：            。

２、结算方式：

乙方完成全部拆除清运工作经甲方经验收合格，乙方开具3%税率增值税发票后，甲方一次性付清工程款金额。

三、施工日期：

1、施工工期为       日历天，本合同工程定于2021年    月      日开工，于2021年    月   日竣工。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期或工期顺延。

- 双方责任及权力：

甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通讯等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定         为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

5.施工前甲乙双方需签订《建筑装饰工程施工安全责任协议书》。

乙方：

- 负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

- 积极配合甲方的工作。

- 认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

- 必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

- 负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失；非因甲方原因发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定      为工程负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任：

1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担责任，造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同签订地法院起诉。

六、其他：

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

4、本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

代表人：                          代表人：

2021 年8月   日                 2021 年8月   日

注：：以上文本的确定以最终承包方和发包方实际签订的为准。

# 第五章 工程量清单（另册）

### 工程量清单（供参考另册）

投标人自行探勘现场，并以现场探勘为准。

# 第六章 图纸（无）

投标人自行探勘现场，并以现场探勘为准。

# 第七章 技术标准和要求

一般性技术标准和要求执行国家现行的设计规范和施工质量及验收规范。

1、本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范。

2、执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。

3、依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

# 第八章 比选申请文件格式

（项目名称）

比 选 申 请 文 件

比选申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月    日

目  录

一、参选申请函及参选申请函附录…………………………………………（   ）

二、法定代表人身份证明……………………………………………………（   ）

二、授权委托书………………………………………………………………（   ）

三、己标价工程量清单………………………………………………………（   ）

四、施工组织设计……………………………………………………………（   ）

五、其他材料…………………………………………………………………（   ）

## 一、比选申请函及比选申请函附录

## （一）比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）         施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  拾（亿）  亿  仟（万）  佰（万）  拾（万）  万  仟  佰  拾  元（¥        ）的参选总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3、我方承诺已按照比选文件参选保证金相关方式要求递交参选保证金。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方按照比选文件和我方的比选申请文件签订合同。

（2）随同本比选申请函递交的比选申请函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．                                     （其他补充说明）。

比选申请人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## （二）比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 2 | 分包 | 不分包 |  |

## 二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单  位  性  质：

地          址：

成  立  时  间：          年        月      ＿日

经  营  期  限：

姓          名：           系                   （比选申请人名称）

的法定代表人。（职务：       _电话                 ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

比选申请人：             （盖单位章）

年      月     日

(注:如由法定代表人直接参加比选活动并签署比选申请文件,则不需出具授权委托书,只需提供法定代表人身份证明书。)

## 二、授权委托书

本人        （姓名）系             （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）    施工比选文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“比选须知”前附表3.3.1规定的“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

比选申请人：                          （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字或盖章）

联系  电话：

年       月       日

注：1、比选申请人代表应在开选时向比选人单独递交法定代表人身份证明书或授权委托书原件，以示身份，比选申请文件中另附原件一份。

## 三、已标价工程量清单

## 四、施工组织设计

## 五、其他材料

此部分为比选申请人认为需要对比选文件做辅助说明的证明材料及比选申请文件的扩展。